}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | CLAUDIO AMÉRICO TORRES POBLETE |
| --- | --- |
| Rut | 11.317.959-7 |
| Carrera | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
| Sede | MAIPÚ |

| Nombre estudiante | RODRIG ANTONIO HERNÁNDEZ CASTRO |
| --- | --- |
| Rut | 21.723.188-4 |
| Carrera | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
| Sede | MAIPÚ |

| Nombre estudiante | ESTEBAN ANTONIO IBARRA MUÑOZ |
| --- | --- |
| Rut | 19.804.060-6 |
| Carrera | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
| Sede | MAIPÚ |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Ciudad Alerta |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de proyectos, Desarrollo Web y Móvil, Modelado de datos, Integración de plataformas, Ciberseguridad, Calidad de Software |
| Competencias | Comunicación efectiva y gestión de proyectos informáticos. Liderazgo y técnicas de negociación. Análisis y definición de requerimientos. Diseño de soluciones de software para solucionar una problemática detectada, desarrollar aplicaciones web y móviles, construir y gestionar un modelo de datos, integrar plataformas y servicios, implementar mecanismos de autenticación y seguridad, calidad de software. Ética profesional en un entorno informático en el trabajo y manejo de datos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto ciudad alerta aborda un problema de falta de integración de un sistema de información y conexión entre la ciudadanía y distintas entidades responsables de la infraestructura urbana. Hoy cuando un vecino detecta un problema no existe un sistema único que centralice el reporte, lo clasifique y lo dirija automáticamente a quien debe resolverlo. El problema de fondo es la ausencia de un canal único para este tipo de problema, lo cual actualmente se gestiona a través de canales aislados. Este proyecto es relevante para el area de informatica ya que aborda un problema el cual requiere distintas competencias técnicas que exige el campo de estudio como un diseño de modelo de datos, automatización de alertas, desarrollo de una aplicación móvil con un backend de gestión de fotografías y geolocalización, construcción de un sistema de validación, integración de paneles de visualización, integración de apis y plataformas, consideraciones de ciberseguridad y protección de datos. Esta situación se ubica en un contexto comunitario dentro del país, más específicamente dentro de una ciudad o una comuna. El cual, siendo la incorporación de tecnología e inteligencia artificial, es uno de los apartados más débiles en este contexto. Esta característica de una débil adaptación digital confirma que la mayoría de municipios no cuenta actualmente con una herramienta propia y efectiva para resolver este tipo de problemáticas. La propuesta contempla partir con un piloto acotado a una o dos comunas solamente. La iniciativa afecta principalmente a la ciudadanía en general, personas con movilidad reducida y adultos mayores, municipios, empresas y servicios. El aporte de valor que genera esta propuesta es la implementación de un sistema capaz de coordinar mediante un software a la institucionalidad y la ciudadanía resolviendo un problema de coordinación entre ambas. Ofrecer un sistema de verificación comunitaria que da confiabilidad a datos generados por usuarios no controlados,y un panel de analitica que convierte reportes realizados por ciudadanos en información de gestión útil para la toma de decisiones de un municipio o empresa. Reducir el tiempo y la ambigüedad en la resolución de problemas urbanos, y entregar a los municipios una herramienta de gestión útil. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como objetivo desarrollar Ciudad Alerta, una plataforma de inteligencia urbana comunitaria que permite a cualquier persona reportar un problema urbano mediante una foto, su ubicación y una breve descripción. El proyecto abordará el flujo completo de la solución: (1) el reporte ciudadano desde una aplicación móvil; (2) la verificación de la veracidad del reporte a través de un sistema de confianza y reputación de usuarios, con distintos niveles de aprobación según su historial; (3) el enrutamiento automático del reporte al organismo responsable, considerando el tipo de problema y su ubicación; (4) la notificación y el seguimiento del estado del reporte en un mapa público de salud urbana; y (5) un dashboard de monitoreo con indicadores y visualizaciones para los organismos. En esta primera fase, el proyecto se acota a un conjunto definido de categorías de problema (microbasurales, luminarias dañadas, fugas de agua, árboles peligrosos, calles deterioradas, problemas de accesibilidad, entre otros) y a un piloto simulado en una o dos comunas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera, ya que exige aplicar competencias de análisis y levantamiento de requerimientos, diseño de arquitectura de software, desarrollo de aplicaciones, gestión de proyectos y análisis de datos. La resolución de la problemática de Ciudad Alerta requiere identificar necesidades de distintos tipos de usuarios (ciudadanía y organismos), diseñar una solución técnica capaz de verificar y enrutar información de forma automática, y comunicar resultados a través de un dashboard, lo que pone en práctica de manera integral las competencias seleccionadas en el apartado anterior. |
| Relación con los intereses profesionales | El Proyecto APT se relaciona con el interés profesional del estudiante por el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto social, particularmente en el ámbito de la innovación urbana y la relación entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Desarrollar Ciudad Alerta permite al estudiante fortalecer competencias técnicas (desarrollo de software, gestión de datos, diseño de sistemas de verificación y enrutamiento) y también habilidades de gestión de proyecto, lo que contribuye directamente a su desarrollo profesional y a su empleabilidad en el ámbito de las tecnologías de la información aplicadas a la gestión pública y a la innovación cívica. (Ajustar este párrafo según los intereses profesionales propios del estudiante). |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Duración del semestre El proyecto Ciudad Alerta está planificado para completarse dentro del semestre académico en curso, distribuido en 3 fases. La Fase 1 contempla 4 semanas, durante las cuales se ejecutan las tareas de definición del proyecto, identificación de la problemática, objetivos, alcance, requerimientos, factibilidad y planificación inicial, incorporando los ajustes que resulten de la retroalimentación de la primera evaluación sumativa. La Fase 2 contempla 11 semanas, período en que se desarrolla progresivamente la plataforma (reporte ciudadano, verificación de confianza, enrutamiento inteligente, mapa de salud urbana y dashboard de monitoreo), entregando un informe de avance con sus evidencias y, posteriormente, el informe final junto con el proyecto terminado. La Fase 3 contempla 3 semanas, destinadas al refinamiento de la solución a partir del piloto simulado y a la preparación de la presentación final ante la Comisión Calificadora. Horas asignadas a la asignatura La programación de la asignatura Capstone contempla horas académicas destinadas al desarrollo, seguimiento y evaluación del Proyecto APT durante las tres fases del semestre, complementadas con horas de trabajo autónomo para las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y preparación de evidencias. El trabajo autónomo se organizará semanalmente de acuerdo con la planificación y los Sprints del proyecto, utilizando la metodología Scrum para establecer objetivos, priorizar funcionalidades, evaluar avances y realizar ajustes cuando sea necesario. Materiales requeridos Para el desarrollo de Ciudad Alerta, los principales materiales y recursos requeridos corresponden a herramientas de hardware, software y servicios tecnológicos necesarios para diseñar, implementar, probar y documentar la solución: notebook o computador para desarrollo; teléfono móvil para pruebas de la aplicación; conexión a Internet; entorno de desarrollo (Visual Studio Code); framework para la aplicación móvil (por ejemplo, Flutter); framework para el panel web (por ejemplo, React); plataforma de servicios en la nube para autenticación y datos (por ejemplo, Firebase); API de mapas para geolocalización (por ejemplo, Google Maps); Git y GitHub para control de versiones; Jira o GitHub Projects para la gestión del proyecto mediante Scrum; Figma para el diseño de prototipos de interfaces; herramientas de diagramación UML y arquitectura; y herramientas de visualización de datos como Power BI o Looker Studio para el dashboard de monitoreo. Estos elementos serán detallados formalmente en el documento de Gestión de la Configuración del proyecto. Factores externos que facilitan su desarrollo El apoyo académico entregado por la institución, junto con la orientación y retroalimentación recibida durante la asignatura Capstone, constituye un factor facilitador para el desarrollo del proyecto. Asimismo, la existencia de fondos de innovación municipal y regional en Chile orientados a modernizar la gestión pública favorece una eventual validación futura con un municipio real. La disponibilidad de herramientas de desarrollo, servicios en la nube y tecnologías de código abierto o con planes gratuitos también facilita la implementación del sistema sin requerir una infraestructura de alto costo |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar Ciudad Alerta, una plataforma de inteligencia urbana comunitaria que permita a la ciudadanía reportar problemas urbanos y enrutarlos automáticamente al organismo responsable de resolverlos, mediante un piloto simulado acotado a una o dos comunas de la Región Metropolitana. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Diseñar e implementar el módulo de reporte ciudadano (foto, ubicación y descripción del problema) mediante una aplicación móvil que permita registrar problemas urbanos de forma simple y rápida. 2. Desarrollar un sistema de verificación y confianza basado en niveles de reputación de usuarios, que valide la veracidad de los reportes antes de notificar al organismo responsable. 3. Implementar un módulo de enrutamiento automático que determine el organismo responsable de cada reporte según su tipo y ubicación. 4. Construir el mapa público de salud urbana y el panel de gestión que permita a los organismos visualizar, priorizar y dar seguimiento a los reportes recibidos. 5. Elaborar un dashboard de monitoreo con indicadores, gráficos y zonas críticas, utilizando herramientas como Power BI, para apoyar la toma de decisiones de municipios y empresas de servicios. 6. Validar la solución mediante un piloto simulado acotado a una o dos comunas de la Región Metropolitana, evaluando los resultados obtenidos frente a los objetivos planteados. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Abordaje del Problema y Metodología Para abordar la problemática relacionada con el reporte, verificación y enrutamiento de problemas urbanos, se empleará una metodología ágil basada en Scrum, permitiendo organizar el desarrollo de Ciudad Alerta mediante iteraciones cortas denominadas Sprints. Esta metodología permitirá planificar las funcionalidades de acuerdo con su prioridad, desarrollar progresivamente los distintos componentes del sistema, realizar pruebas durante cada etapa y efectuar ajustes de acuerdo con los resultados obtenidos y la retroalimentación recibida. El desarrollo contempla las siguientes etapas: 1. Análisis de Necesidades: Se realizará el levantamiento y análisis de los requerimientos necesarios para determinar las funcionalidades del sistema, identificando a los cuatro públicos objetivo (ciudadanía, municipios, empresas de servicios básicos y organismos reguladores), sus procesos y necesidades de información. A partir de este análisis se definirán los requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario y criterios de aceptación, estableciendo las funcionalidades prioritarias que conformarán el Producto Mínimo Viable (MVP). 2. Diseño del Sistema: A partir de los requerimientos definidos se diseñará la arquitectura de Ciudad Alerta, considerando la aplicación móvil de reporte, el panel web de gestión, el backend de verificación y enrutamiento, y los servicios de mapas necesarios para su funcionamiento. Durante esta etapa se desarrollarán diagramas de arquitectura, el modelo de datos y prototipos de interfaces para la app de reporte, el mapa público y el panel de gestión. 3. Desarrollo Iterativo: El sistema será desarrollado mediante Sprints, implementando progresivamente sus funcionalidades: autenticación de usuarios, módulo de reporte ciudadano, sistema de verificación y confianza, enrutamiento inteligente, mapa de salud urbana, panel de gestión y dashboard de monitoreo. Cada incremento funcional será probado antes de incorporarse a la siguiente etapa del proyecto. 4. Pruebas y Validación: Durante el desarrollo se realizarán pruebas funcionales, de integración y de usabilidad, verificando especialmente los procesos de reporte, verificación de confianza y enrutamiento automático. Los resultados obtenidos serán documentados como evidencia del proceso de desarrollo y permitirán detectar errores o necesidades de mejora. 5. Piloto Simulado y Validación en Terreno: Se elaborará documentación destinada a facilitar la utilización del sistema, incluyendo un manual de usuario, y se ejecutará un piloto simulado considerando datos representativos de una o dos comunas de la Región Metropolitana, con el objetivo de evaluar el funcionamiento del enrutamiento y del sistema de confianza en un escenario cercano al real. 6. Implementación de Seguridad y Protección de Datos: Se establecerán mecanismos de seguridad orientados a proteger la información de los ciudadanos y de los organismos, implementando procesos de autenticación, autorización, roles y control de acceso, además de resguardar el compromiso de no compartir datos personales con fines distintos al reporte. 7. Feedback y Mejoras Continuas: Durante las distintas iteraciones se recopilará retroalimentación a partir de las pruebas realizadas y de las observaciones efectuadas durante el desarrollo del Proyecto APT. Esta información será utilizada para corregir errores, ajustar requerimientos y mejorar progresivamente las funcionalidades y experiencia de uso de Ciudad Alerta. Los cambios identificados serán incorporados al Product Backlog y priorizados para su desarrollo en los Sprints correspondientes. Funciones, Tareas y Responsabilidades del Equipo Al tratarse de un Proyecto APT individual, todas las tareas, funciones y responsabilidades descritas en el Plan de Trabajo son asumidas por el propio estudiante, incluyendo la gestión del proyecto, el levantamiento de requerimientos, el diseño, el desarrollo, las pruebas y la documentación. (En caso de tratarse de un proyecto grupal, se debe incorporar en este apartado la definición de funciones, tareas y responsabilidades de cada integrante del equipo, tal como se ejemplifica en la guía).

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Informe de Gestión del Proyecto | Documento que registra el estado del proyecto en relación con la planificación inicial, avances, desviaciones, riesgos, cambios y acciones correctivas. Incluirá planificación Scrum, Product Backlog, Sprints, cronograma, gestión de riesgos, registro de cambios, avances y lecciones aprendidas. | Permitirá realizar seguimiento al progreso del proyecto, apoyar la toma de decisiones y mantener evidencia de la gestión realizada durante su desarrollo. |
| Avance | Documento de Requisitos y Especificaciones Funcionales | Documento que describe los requerimientos funcionales y no funcionales de Ciudad Alerta. Considerará usuarios, reportes, fotografías, geolocalización, categorías, verificación, enrutamiento, mapa, seguimiento, dashboard, seguridad, accesibilidad y auditoría. | Permitirá asegurar que el desarrollo responda a las necesidades identificadas y establecer una base para el diseño, implementación y pruebas. |
| Avance | Diseño de la Arquitectura del Sistema | Documento y diagramas que representarán la estructura técnica del sistema, incluyendo aplicación web, aplicación móvil, Firebase, gestión de datos, mapas, geolocalización y componentes de clasificación y enrutamiento, describiendo la interacción entre ellos. | Proporcionará una visión clara de la arquitectura y facilitará la implementación e integración de los componentes de la solución. |
| Avance | Gestión de la Configuración | Documento que definirá las herramientas, tecnologías, versiones, dependencias, estructura del repositorio y procedimientos utilizados para administrar el código y la configuración del proyecto. | Permitirá garantizar control, trazabilidad y reproducibilidad durante el desarrollo, además de administrar adecuadamente las versiones y dependencias. |
| Avance | Prototipo de la Interfaz de Usuario | Mockups y prototipos de las principales interfaces web y móvil, incluyendo inicio de sesión, creación de reportes, captura de fotografía y ubicación, mapa, detalle y seguimiento de incidencias, verificación y panel de gestión. | Permitirá visualizar anticipadamente el diseño, navegación y usabilidad del sistema antes de completar su implementación. |
| Avance | Plan de Pruebas Inicial | Documento que establecerá las pruebas funcionales, de integración, seguridad y usabilidad que se aplicarán al sistema, incluyendo casos de prueba y criterios de aceptación. | Permitirá identificar errores desde las primeras etapas y disminuir el riesgo de fallas en la solución final. |
| Final | Ciudad Alerta – Prototipo Funcional Operativo | Entrega del prototipo funcional, considerando gestión de usuarios, registro de incidencias con fotografía y ubicación, categorías, visualización en mapa, verificación, enrutamiento controlado, seguimiento, seguridad y trazabilidad. | Constituirá la principal evidencia técnica del proyecto y permitirá demostrar el cumplimiento de los objetivos y requerimientos definidos. |
| Final | Resultados de las Pruebas Finales | Informe con los resultados de las pruebas realizadas al sistema, verificando el cumplimiento de los requisitos funcionales, integración, seguridad, usabilidad y rendimiento de las principales funcionalidades. | Permitirá demostrar que la solución fue probada y que las funcionalidades principales cumplen con los criterios establecidos. |
| Final | Manual de Usuario | Documento que explicará paso a paso la utilización de la plataforma web y aplicación móvil, considerando las principales funcionalidades disponibles para cada tipo de usuario. | Facilitará el aprendizaje y utilización del sistema, proporcionando instrucciones claras sobre su funcionamiento. |
| Final | Documentación Técnica | Documentación del código fuente, arquitectura, modelo de datos, configuración de Firebase, estructura de las aplicaciones, instalación, dependencias, configuración y mantenimiento del sistema. | Permitirá comprender, mantener y continuar desarrollando la solución posteriormente. |
| Final | Evaluación de Impacto | Análisis de los resultados obtenidos con el prototipo, considerando su aporte al registro, organización, visualización y seguimiento de incidencias urbanas, junto con la usabilidad, accesibilidad y oportunidades de mejora detectadas. | Permitirá evaluar el aporte del prototipo, identificar oportunidades de mejora y determinar el grado de cumplimiento de los objetivos definidos. |
| Final | Informe Final del Proyecto | Documento que sintetizará el proceso completo de desarrollo de Ciudad Alerta, incluyendo problemática, objetivos, metodología, diseño, implementación, pruebas, resultados, dificultades, soluciones, conclusiones y aprendizajes. | Proporcionará una visión integral del proyecto y constituirá evidencia del ciclo completo de desarrollo realizado durante el Capstone. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Gestión de Proyectos | Conformación y organización del proyecto | Definir proyecto, la organización del proyecto, responsabilidades, metodología y forma de trabajo. | Documentación, guía Capstone | 2 días | Claudio Torres, Rodrigo Hernández y Esteban Ibarra | Proyecto desarrollado por un equipo de tres integrantes, con roles y responsabilidades definidas. |
| Gestión de Proyectos | Acta de Constitución | Elaborar el Acta de Constitución del Sistema | Plantilla, documentación | 4 días | Claudio Torres | Establecer propósito, alcance inicial y objetivos |
| Gestión de Proyectos | Refinamiento de propuesta y objetivos | Revisar y definir problema, objetivo general y objetivos específicos. | Guía Capstone, documentación | 7 días | Claudio Torres | Incorporar observaciones del docente y validar con el equipo. |
| Gestión de Proyecto | Identificación de alcance y requisitos iniciales | Establecer alcance, requerimientos iniciales, actores y restricciones del proyecto. | Reuniones, documentación | 4 días | Esteban Ibarra | Base para requerimientos y Product Backlog |
| Análisis de necesidades | Análisis de necesidades | Identificar necesidades relacionadas con el registro, identificación y consulta de información vehicular. | Investigación, documentación | 4 días | Esteban Ibarra | Considerar los actores del sistema |
| Gestión de Proyectos | Monitoreo y control | Supervisar el avance del proyecto y ajustar planificación, riesgos y tareas cuando corresponda | Jira/GitHub Projects, Carta Gantt | 18 semanas | Claudio Torres | Actividad transversal durante todo el proyecto, con participación de Rodrigo y Esteban. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

La carta Gantt se encuentra en carpeta ANEXOS en la misma ruta de este documento.

|  | CARTA GANTT – Ciudad Alerta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE | Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| FASE 1 – DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT - (Semanas 1-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 | Kick Off: Definición de roles, responsabilidades y metodología (Scrum) | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 | Definición y validación de la propuesta (Problemática, contexto, relevancia) | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 | Relación de competencias con perfil de egreso | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 | Definición plan de trabajo |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 | Elaboración product backlog (historias de usuario) |  | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 | Definicion stack tecnológico |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 | Diseño conceptual del modelo de datos |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 | Diseño prototipo |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 | Configuración tablero Jira |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 | Configuración de entornos (GitHub, canales de comunicación) |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 | Redaccion de informe tecnico |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 | Entregable 1: Informe y presentación definición del proyecto APT |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2.1 – DESARROLLO ÁGIL - Sprints 1 a 5 (Semana 4 - 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | Implementacion: configuracion del proyecto (Autenticación y base de datos) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | Implementación: Integración base del sdk de mapas en la app |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | Componente: Registro y autenticación de usuario |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | Componente: Reporte ciudadano (Foto, geolocalización, usuario y descripción) |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | Componente: Sistema de confianza (Verificador de veracidad) |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | Pruebas unitarias |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | Entregable 2.1: Informe de avances |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2.2 – DESARROLLO ÁGIL - Sprints 6 a 11 (Semana 10 - 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | Ajustes y aplicación de mejoras según retroalimentación |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | Componente: Mapa de salud urbana, panel de gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | Componente: Monitoreo de reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Componente: Envio de alertas, y notificaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | Integración de componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | Pruebas de usuario/ Validación de funcionalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Fase 2 | Cierre Funcional: ajustes finales + redacción conclusiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Fase 2 | Entregable 2.2 Informe Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| FASE 3 – PRESENTACION PROYECTO APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3 | Incorporación ultima retroalimentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Fase 3 | Presentación proyecto APT ante comisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Fase 3 | Cierre del proyecto y respaldo en GitHub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.