ACTA REUNIÓN EQUIPO

PROYECTO TECNOLÓGICO

Plataforma de inteligencia URBANA COMUNITARIA

Fecha: 12/08/2026

1. Identificación del Proyecto

Cuidad Alerta- Plataforma de inteligencia URBANA COMUNITARIA

2. Asisten

| N° | Rut | Apellidos | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.723.188-4 | HERNÁNDEZ CASTRO | Rodrigo |
| 2 | 19.804.060-6 | IBARRA MUÑOZ | Esteban |
| 3 | 11.317.959-7 | TORRES POBLETE | CLAUDIO |

3. Registro de Control de Cambios

| Revisión | Fecha | Páginas | Descripción del Cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24/08/2026 | Todas | Preparación y elaboración inicial del Acta de Reunión N.º 1 | Claudio Torres |
| 2 |  | Todas | Revisión del contenido y acuerdos establecidos por el equipo | Rodrigo Hernández / Ignacio Ibarra |
| 3 |  | Todas | Revisión final, aprobación y firma del documento | Equipo de Proyecto |

4. Desarrollo de la reunión

a. Con fecha miércoles 12 de agosto de 2026, los integrantes del equipo se reúnen de manera presencial en la biblioteca, a las 19:30 horas, con el propósito de analizar y definir el proyecto tecnológico que será desarrollado durante la asignatura Capstone 2026.

b. La reunión se realiza considerando las instrucciones y requerimientos entregados por el docente durante la clase del lunes 10 de agosto de 2026, instancia en la cual se solicita conformar los equipos de trabajo y definir una propuesta de proyecto que permita aplicar e integrar las competencias adquiridas durante la carrera de Ingeniería en Informática.

c. Los integrantes Rodrigo Hernández Castro, Esteban Ibarra Muñoz y Claudio Torres Poblete analizan distintas alternativas de proyectos, considerando su factibilidad de desarrollo dentro del semestre académico, los recursos tecnológicos disponibles, el tiempo establecido para las diferentes fases de Capstone y las competencias técnicas de los integrantes del equipo.

d. Como resultado del análisis realizado, el equipo acuerda desarrollar el proyecto denominado “Ciudad Alerta – Plataforma de Inteligencia Urbana Comunitaria”, orientado a facilitar el registro, geolocalización, clasificación, visualización, verificación y seguimiento de incidencias urbanas reportadas por la ciudadanía mediante una solución tecnológica integrada.

e. Se establece que el proyecto estará compuesto principalmente por una aplicación móvil y una plataforma web. La aplicación móvil estará orientada al registro y consulta de incidencias por parte de los usuarios, mientras que la plataforma web permitirá apoyar la visualización, administración, clasificación y seguimiento de los reportes registrados en el sistema.

f. El equipo propone que uno de los principales mecanismos de funcionamiento de Ciudad Alerta sea el registro de incidencias urbanas mediante fotografía, ubicación geográfica, categoría y descripción del problema, permitiendo que una persona pueda informar situaciones relacionadas con infraestructura, servicios y espacios públicos desde un dispositivo móvil. Asimismo, se considera la incorporación de categorías relacionadas con problemas de accesibilidad urbana que puedan afectar especialmente a personas con discapacidad, personas con movilidad reducida y personas mayores.

g. Como mecanismo complementario, se acuerda incorporar funcionalidades de clasificación y enrutamiento de incidencias, permitiendo asociar cada reporte con el tipo de organismo responsable según la categoría y ubicación del problema. Adicionalmente, se evaluará la utilización de herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo a la categorización de los reportes, sin establecerla como una dependencia crítica para el funcionamiento del Producto Mínimo Viable (MVP).

h. Se acuerda que la solución deberá considerar mecanismos de seguridad, privacidad y control de acceso, contemplando autenticación de usuarios, roles, permisos y protección de la información almacenada. Se prestará especial atención al tratamiento de fotografías y datos de geolocalización, procurando que cada usuario pueda acceder únicamente a las funcionalidades e información que correspondan a su perfil.

i. El equipo considera además incorporar mecanismos de verificación comunitaria, trazabilidad y auditoría, permitiendo registrar las operaciones relevantes realizadas dentro del sistema, especialmente aquellas relacionadas con la creación de incidencias, verificaciones, clasificación, enrutamiento y cambios de estado. La verificación comunitaria permitirá demostrar, dentro del alcance del prototipo, la participación de otros usuarios en la confirmación de una incidencia previamente registrada.

j. Respecto de la arquitectura tecnológica inicial, se propone utilizar React para el desarrollo de la plataforma web, Flutter para la aplicación móvil y Firebase como plataforma de servicios en la nube para apoyar la autenticación, almacenamiento y gestión de información. Asimismo, se contempla la integración de servicios de mapas y geolocalización para registrar y visualizar territorialmente las incidencias. Estas tecnologías podrán ser ajustadas durante el análisis y diseño técnico si las necesidades del proyecto así lo requieren.

k. Para organizar el desarrollo, se acuerda utilizar una metodología ágil basada en Scrum, estructurando el trabajo mediante un Product Backlog, Historias de Usuario y Sprints, permitiendo realizar avances progresivos en las etapas de análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y refinamiento de Ciudad Alerta.

l. Los integrantes acuerdan utilizar Git y GitHub para el control de versiones y almacenamiento del código fuente, permitiendo mantener la trazabilidad de los cambios realizados, organizar el trabajo colaborativo del equipo y conservar las evidencias correspondientes al desarrollo del Proyecto APT.

m. El equipo establece que durante la primera fase se trabajará en la definición formal de la problemática, fundamentación, objetivos, alcance y Producto Mínimo Viable (MVP), requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario, gestión de la configuración, política de uso y protección de datos, arquitectura preliminar, planificación, Carta Gantt y demás documentación necesaria para presentar formalmente la propuesta del Proyecto APT.

n. Finalmente, los integrantes acuerdan continuar trabajando colaborativamente en el proyecto “Ciudad Alerta – Plataforma de Inteligencia Urbana Comunitaria”, distribuir las responsabilidades de acuerdo con las funciones asignadas a cada integrante y revisar periódicamente los avances, dificultades y observaciones realizadas durante la asignatura, con el propósito de efectuar los ajustes necesarios y cumplir con los objetivos y entregables establecidos para Capstone 2026.

| Acta Reunión Lunes 24 Agosto 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora Inicio | 19:30 pm | Hora Término | 22:00 pm |
| Tipo de Reunión | Presencial |  |  |
| Lugar | Sala de CLases |  |  |
| Temas Abordados | Aprobación de Equipo de Trabajo y Funciones Generales |  |  |
| Participante |  | Firma Participante |  |
| RODRIGO HERNÁNDEZ CASTRO |  |  |  |
| IGNACIO IBARRA MUÑOZ |  |  |  |
| CLAUDIO TORRES POBLETE |  |  |  |