| Fecha Reunión: | 09-09-2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora Reunión: | Desde: 17::00 | Hasta: 20:00 horas |  |  |
| Lugar Reunión: | Duoc uc Sede Maipú |  |  |  |
| Motivo, Asunto: | Seguimiento Fase 2 – Revisión Jira y avances Sprint 1, Sprint 2 y Sprint 3 |  |  |  |
| Participantes: | Nombre | Asiste | Rol / Sede |  |
|  | Esteban Ibarra | SI | Product Owner |  |
|  | Rodrigo Hernández | NO | Desarrollador |  |
|  | Claudio Torres | SI | Scrum Master |  |
| Resumen de lo tratado: | Se revisó el estado de avance del proyecto Ciudad Alerta, la planificación registrada en Jira y el progreso de las actividades correspondientes a los Sprint 1, Sprint 2 y Sprint 3. Se identificaron actividades desarrolladas, tareas pendientes y acciones necesarias para continuar con la Fase 2. |  |  |  |
| Próxima reunión por este tema | 29-09-2026 |  |  |  |
| Desarrollo y Acuerdos |  |  |  |
| ### Desarrollo y acuerdos ### Durante la reunión se realizó una revisión del tablero de Jira, considerando las actividades planificadas para los Sprint 1, 2 y 3 del proyecto Ciudad Alerta. Se verificaron los avances disponibles y las tareas que permanecen pendientes o requieren seguimiento. ### Se revisaron principalmente las funcionalidades relacionadas con usuarios, autenticación y seguridad, el desarrollo del reporte de incidencias, fotografía, geolocalización, mapa y las actividades asociadas a la detección y validación de incidencias. ### Asimismo, se revisó la correspondencia entre las actividades registradas en Jira y el avance real de la aplicación, acordándose mantener actualizado el tablero para reflejar de manera adecuada el estado de cada tarea. ### Durante esta reunión no se contó con la participación de Rodrigo Hernández, responsable del rol de Desarrollador. Por esta razón, la revisión se efectuó entre los integrantes presentes, considerando los avances y evidencias disponibles hasta la fecha. ### Se dejó constancia de que la coordinación de reuniones del equipo presenta dificultades debido a la compatibilidad de horarios laborales, académicos y compromisos personales. Se acordó reforzar la comunicación y el seguimiento mediante Jira y los canales utilizados por el equipo, de manera que los avances, acuerdos y actividades pendientes puedan ser conocidos por todos los integrantes. ### Responsabilidades y seguimiento ### Scrum Master – Claudio Torres: Mantener actualizado el seguimiento de los Sprint y apoyar la organización de las actividades registradas en Jira. Además, mantener la documentación del proyecto y verificar el avance de las tareas y acuerdos definidos por el equipo. ### Product Owner – Esteban Ibarra: Revisar que las funcionalidades desarrolladas mantengan coherencia con los requerimientos y necesidades definidas para Ciudad Alerta, colaborar con la priorización del Product Backlog y apoyar la revisión de las funcionalidades correspondientes a la Fase 2. ### Desarrollador – Rodrigo Hernández: Debido a que no participó de esta reunión, se deberá comunicar posteriormente los acuerdos y actividades revisadas. Continuará con las tareas de desarrollo que le correspondan de acuerdo con la planificación registrada en Jira y los Sprint definidos por el equipo. |  |  |  |

| Compromisos de esta Reunión | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Enviar minuta reunión | Scrum Master | A | 15-09-2026 | Pendiente |
| Actualizar el avance de las actividades de Sprint 1, 2 y 3 en Jira. | Scrum Master | A | 15-09-2026 | Pendiente |
| Revisar las actividades pendientes y su correspondencia con los requerimientos del proyecto. | Product Owner / Scrum Master | A | 15-09-2026 | Pendiente |
| Continuar con el desarrollo de las funcionalidades pendientes registradas en Jira. | Desarrollador | A | 21-09-2026 | Pendiente |
| Continuar con la actualización de la documentación de la Fase 2. | Equipo Scrum | A | 23-09-2026 | En Proceso |
| Continuar desarrollando y actualizando el Plan de Pruebas de Ciudad Alerta. | Equipo Scrum | A | 29-09-2026 | En Proceso |
| Mantener evidencias de las funcionalidades implementadas y pruebas realizadas. | Equipo Scrum | A | 29-09-2026 | En Proceso |
| Comunicar al integrante ausente los acuerdos establecidos durante la reunión. | Scrum Master | A | 15-09-2026 | Pendiente |
| Compromisos anteriores pendientes o por revisar | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| Sistema Revisar avance deSprin1 Usuarios,autenticación y seguridad | Equipo Scrum | A | 09-09-2026 | En revisión |
| Revisar avances de Sprint 2 - Registro de reportes de incidencias | Equipo Scrum | A | 14-09-2026 | En revisión |
| Revisar planificación y avance de Sprint 3- Coincidencias y validación comunitaria | Equipo Scrum | A | 21-09-2026 | En proceso |
| Continuar con el plan de pruebas y registro de evidencias | Equipo Scrum | A | 29-09-2026 | En proceso |

Bitácora:

Con fecha 09 de septiembre de 2026, se realizó una reunión de seguimiento del proyecto Ciudad Alerta, correspondiente a la Fase 2. Durante la jornada se revisó el tablero Jira y el avance de las actividades asociadas a los Sprint 1, Sprint 2 y Sprint 3.

Se revisaron las tareas desarrolladas, las actividades pendientes y la relación entre la planificación registrada en Jira y las funcionalidades disponibles en la aplicación. También se acordó continuar con la documentación del proyecto, el desarrollo del Plan de Pruebas y el registro de evidencias de las funcionalidades implementadas.

En la reunión participaron Esteban Ibarra y Claudio Torres. Rodrigo Hernández no pudo participar de la sesión, por lo que los acuerdos y actividades revisadas deberán ser comunicados posteriormente.

Debido a las responsabilidades laborales, académicas y personales de los integrantes, se ha presentado dificultad para coordinar reuniones en las que pueda participar todo el equipo. Por este motivo, se acordó fortalecer el seguimiento mediante Jira y los canales de comunicación definidos por el grupo, procurando mantener actualizados los avances y compromisos del proyecto.