Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase se avanzó en el desarrollo de Ciudad Alerta, consolidando los módulos de usuarios, autenticación y seguridad, y progresando en el flujo principal de registro de incidencias. La aplicación permite trabajar con fotografía, geolocalización, categoría y descripción del reporte, además de la visualización de incidencias en el mapa. También se avanzó en la definición de la detección de incidencias similares, validación comunitaria, seguimiento de estados y Alertas Tempranas Inclusivas. La solución utiliza Ionic + Angular y servicios Firebase, incluyendo Authentication, Cloud Firestore como base de datos NoSQL y Cloud Storage para evidencias fotográficas. |
| --- | --- |
| Objetivos | Completar y validar el flujo principal de creación y seguimiento de reportes de incidencias. Continuar la implementación y validación de la detección de posibles reportes duplicados y confirmación comunitaria. Mantener consistencia entre requerimientos, Historias de Usuario, Jira, arquitectura, Firestore y Plan de Pruebas. Fortalecer las pruebas funcionales, de seguridad, usabilidad y accesibilidad de la aplicación. Preparar una demo funcional de al menos el 51%, incluyendo autenticación y el principal flujo de negocio. |
| Metodología | Metodología ágil Scrum, con planificación y seguimiento de actividades mediante Jira y control de versiones en Git/GitHub. |
| Evidencias de avance | Las evidencias de avance consideran capturas de la aplicación Ciudad Alerta, funcionamiento de registro e inicio de sesión, dashboard, formulario de nuevo reporte, geolocalización, selección de categoría y mapa de incidencias. Se complementan con avances registrados en Jira, Historias de Usuario, requerimientos, diagramas de arquitectura y componentes, modelo de datos Firestore NoSQL, código fuente, Plan de Pruebas, resultados obtenidos y minutas de seguimiento. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Pruebas y aseguramiento de calidad | Diseño, ejecución y actualización del Plan de Pruebas funcionales, seguridad, usabilidad y flujo E2E | Ionic, Firebase, Firestore, navegador/dispositivo, Plan de Pruebas y evidencias | 2 semanas | Claudio Torres / Equipo Scrum | Se revisan casos asociados a autenticación, perfil, creación de reportes, GPS, categorías, mapa, coincidencias, validación comunitaria y seguridad. Los resultados se registran solo después de ejecutar cada prueba. | En proceso | Continuar ejecución de casos pendientes e incorporar evidencias reales y trazabilidad con RF/HU. |
| Documentación técnica y desarrollo de Fase 2 | Actualización de HU, RF/RNF, Jira, arquitectura, modelo Firestore, minutas, informe técnico y presentación de avance | Documentos institucionales, Word, PowerPoint, Jira, Git/GitHub, Ionic y Firebase | 2 semanas | Equipo Scrum | La documentación se está ajustando a Ciudad Alerta y a las observaciones recibidas: permisos por rol, Organismo, perfil y preferencias, protección de datos y detección de duplicados mediante umbral configurable. | En proceso | Alinear la documentación con la implementación real y completar evidencias de aplicación y base de datos antes del cierre de Fase 2. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: • Uso de Scrum y Jira para organizar los Sprint y visualizar actividades desarrolladas, en proceso y pendientes. • Uso de Ionic + Angular y Firebase, que permite integrar autenticación, persistencia NoSQL y almacenamiento de evidencias. • Disponibilidad de evidencias funcionales de la aplicación para apoyar el Plan de Pruebas y la documentación técnica. • Definición progresiva del flujo principal de Ciudad Alerta y de sus módulos. Dificultadores: • Dificultad para coordinar reuniones sincrónicas por compatibilidad de horarios laborales, académicos y compromisos personales del equipo. • Necesidad de mantener consistencia entre Historias de Usuario, RF/RNF, Jira, arquitectura, Firestore, Plan de Pruebas y aplicación. • Funcionalidades aún en desarrollo, especialmente detección de coincidencias, validación comunitaria, alertas inclusivas y permisos del rol Organismo. • Ajustes técnicos asociados a geolocalización, mapas, almacenamiento de fotografías y reglas de seguridad. Acciones tomadas: reforzar el seguimiento mediante Jira, actualizar la documentación con evidencias reales, reorganizar las Historias de Usuario y continuar las pruebas por módulo antes de registrar resultados como aprobados.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se reorganizaron las Historias de Usuario para evitar duplicidades y reflejar el flujo actual de Ciudad Alerta. Se incorporaron observaciones relacionadas con permisos por rol, participación del Organismo, perfil y preferencias del usuario, privacidad de datos y detección de incidencias similares mediante un umbral configurable. También se ajustó la documentación técnica para utilizar Ionic + Angular y Firebase/Cloud Firestore como tecnologías vigentes del proyecto. La tecnología cartográfica debe mantenerse alineada con la implementación real de la aplicación. No se consideran eliminadas las funcionalidades centrales del proyecto; se han reordenado y priorizado según el avance real de los Sprint y la capacidad de demostrarlas y probarlas durante la Fase 2.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Se encuentran pendientes o en proceso de cierre algunas funcionalidades asociadas a detección de incidencias similares, confirmación comunitaria, contador de confirmaciones, Alertas Tempranas Inclusivas, participación/reconocimiento y definición completa de permisos para el rol Organismo. También se debe continuar la ejecución del Plan de Pruebas, completar evidencias de Firestore y consolidar la documentación de Fase 2. Estrategia: priorizar el flujo principal de negocio para alcanzar una demo funcional verificable; completar las funcionalidades pendientes por Sprint; registrar evidencia de cada prueba ejecutada; y mantener sincronizados Jira, HU, RF/RNF, arquitectura, base de datos y documentación técnica.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.